Personalized Career Orientation & Learning Roadmap Platform for Software Engineering Students

1. Tổng quan dự án

1.1 Tên dự án

Personalized Career Orientation & Learning Roadmap Platform for Software Engineering Students

Tên tiếng Việt đề xuất:

Nền tảng định hướng nghề nghiệp và xây dựng lộ trình học cá nhân hóa cho sinh viên Công nghệ/Kỹ thuật Phần mềm

1.2 Mô tả dự án

Dự án là một nền tảng web hỗ trợ sinh viên ngành Software Engineering định hướng nghề nghiệp, phân tích khoảng cách kỹ năng, xây dựng lộ trình học cá nhân hóa, theo dõi tiến độ học tập, phân tích GitHub portfolio và tư vấn nghề nghiệp thông qua AI Mentor.

Hệ thống giúp sinh viên trả lời các câu hỏi quan trọng như:

Tôi phù hợp với hướng nghề nào?
Tôi đang thiếu kỹ năng gì so với vị trí mục tiêu?
Tôi nên học gì trước?
Tôi cần làm project nào để tăng khả năng xin internship/job?
GitHub/Portfolio của tôi đã đủ tốt chưa?

Ngoài ra, hệ thống có thể tích hợp module thanh toán để cung cấp các gói dịch vụ như:

Free Plan
Premium Plan
Mentor Review Plan
AI Career Coaching Plan
Portfolio Pro Plan

2. Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết

2.1 Bối cảnh

Ngành Software Engineering có rất nhiều hướng nghề khác nhau:

| Career Role | Ví dụ kỹ năng chính |
| --- | --- |
| Backend Developer | Java, Node.js, REST API, Database |
| Frontend Developer | React, Next.js, TypeScript, UI/UX |
| Fullstack Developer | Frontend + Backend + Database |
| Mobile Developer | Flutter, React Native, Kotlin, Swift |
| DevOps Engineer | Docker, CI/CD, Linux, Cloud |
| Data Engineer | SQL, ETL, Data Pipeline, Cloud |
| QA Automation Engineer | Testing, Selenium, Cypress, CI/CD |
| Cloud Engineer | AWS, Azure, GCP, Networking |

Sinh viên thường học nhiều môn nền tảng nhưng chưa biết nên đi theo hướng nào. Khi gần đi thực tập hoặc ra trường, sinh viên có thể gặp các vấn đề:

Không biết mình phù hợp với vị trí nào
Không biết thị trường đang yêu cầu kỹ năng gì
Không biết học theo roadmap nào
Không biết portfolio hiện tại đã đủ tốt chưa
Không có người mentor cá nhân
Không biết cách biến GitHub project thành hồ sơ ứng tuyển tốt

2.2 Vấn đề chính

Vấn đề 1: Skill Gap

Sinh viên có thể đã học nhiều môn nhưng vẫn thiếu kỹ năng thực tế để ứng tuyển.

Ví dụ:

Sinh viên biết Java cơ bản nhưng chưa biết:
- Spring Boot
- REST API
- JWT Authentication
- Docker
- Unit Testing
- Deployment

Điều này khiến sinh viên khó đạt yêu cầu của các vị trí thực tập hoặc fresher.

Vấn đề 2: Choice Paralysis

Trên internet có quá nhiều roadmap, khóa học, video, tài liệu. Sinh viên không biết nên học cái nào trước.

Ví dụ:

Muốn làm Backend nhưng không biết nên học:
- Java trước hay Spring Boot trước?
- SQL trước hay Docker trước?
- REST API trước hay System Design trước?

Vấn đề 3: Portfolio rời rạc

Sinh viên thường có GitHub nhưng project không được trình bày tốt.

Ví dụ:

Repo thiếu README
Không có mô tả project
Không có tech stack rõ ràng
Không có deployment link
Không có ảnh demo
Không thể hiện rõ sinh viên đang theo hướng nghề nào

Vấn đề 4: Thiếu mentor cá nhân

Không phải sinh viên nào cũng có mentor hoặc cố vấn kỹ thuật để hỏi:

Em nên học gì trong 3 tháng tới?
Project này đủ apply internship chưa?
Em hợp Frontend hay Backend hơn?
Lộ trình hiện tại có thực tế không?

3. Mục tiêu dự án

3.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một nền tảng web giúp sinh viên ngành Software Engineering định hướng nghề nghiệp, phân tích kỹ năng hiện tại, tạo roadmap cá nhân hóa và cải thiện portfolio ứng tuyển.

3.2 Mục tiêu cụ thể

Hệ thống cần đạt được các mục tiêu sau:

1. Cho phép sinh viên tạo hồ sơ học tập và nghề nghiệp.
2. Cho phép sinh viên nhập kỹ năng hiện tại.
3. Cho phép sinh viên chọn target career role.
4. Phân tích khoảng cách kỹ năng giữa hiện tại và vị trí mục tiêu.
5. Tạo roadmap học tập cá nhân hóa.
6. Cho phép sinh viên theo dõi tiến độ học.
7. Cho phép sinh viên chat với AI Mentor.
8. Cho phép kết nối hoặc nhập GitHub username để phân tích repository.
9. Tạo e-portfolio có thể chia sẻ.
10. Cung cấp gói trả phí cho các tính năng nâng cao.

4. Phạm vi dự án

4.1 Phạm vi MVP

Phiên bản MVP nên tập trung vào các chức năng chính:

Đăng ký / đăng nhập
Tạo Student Profile
Nhập kỹ năng hiện tại
Chọn Career Role
Skill Gap Analysis
Dynamic Roadmap
Roadmap Progress Tracking
AI Mentor Chat
GitHub Repo Analysis cơ bản
Portfolio Builder cơ bản
Thanh toán gói Premium
Admin quản lý skill, role, resource

4.2 Chức năng nâng cao

Các chức năng có thể phát triển sau MVP:

Market Pulse từ dữ liệu tuyển dụng thực tế
Tự động scrape job portal
Counselor Dashboard
Industry Mentor Feedback
GitHub OAuth đầy đủ
PDF Skill Gap Report nâng cao
AI đánh giá project quality
Recommendation theo GPA/transcript
Notification system
Coupon/discount
Subscription recurring payment

4.3 Ngoài phạm vi MVP

Không nên làm ở giai đoạn đầu:

Mobile app native
Kubernetes deployment
Blockchain certificate
Fine-tune LLM
Multi-agent AI phức tạp
Scraping LinkedIn trực tiếp
Hệ thống mentor marketplace lớn

5. Đối tượng sử dụng hệ thống

Hệ thống có các nhóm người dùng chính:

Guest
Student
Academic Counselor
Industry Mentor
Admin
Payment System
AI Mentor

5.1 Guest

Guest là người chưa đăng nhập.

Guest có thể:

Xem landing page
Xem giới thiệu tính năng
Xem bảng giá
Đăng ký tài khoản
Đăng nhập
Xem demo portfolio public

5.2 Student

Student là người dùng chính của hệ thống.

Student có thể:

Tạo hồ sơ cá nhân
Nhập kỹ năng hiện tại
Chọn career role mục tiêu
Xem skill gap report
Xem roadmap cá nhân hóa
Đánh dấu tiến độ học
Chat với AI Mentor
Kết nối GitHub hoặc nhập GitHub username
Tạo e-portfolio
Thanh toán nâng cấp gói Premium
Xuất báo cáo PDF nếu thuộc gói trả phí

5.3 Academic Counselor

Academic Counselor là cố vấn học tập trong trường.

Counselor có thể:

Xem danh sách sinh viên được phân quyền
Xem career goal của sinh viên
Xem skill gap của sinh viên
Xem roadmap progress
Gửi feedback học tập
Đề xuất môn học hoặc project
Xem báo cáo tổng quan theo lớp hoặc nhóm sinh viên

5.4 Industry Mentor

Industry Mentor là mentor từ doanh nghiệp hoặc người có kinh nghiệm thực tế.

Mentor có thể:

Xem portfolio sinh viên được chia sẻ
Đánh giá project
Gửi feedback kỹ thuật
Đề xuất cải thiện GitHub/README
Đề xuất project thực tế
Xác nhận kỹ năng nếu có cơ chế review

5.5 Admin

Admin quản lý toàn bộ dữ liệu nền tảng.

Admin có thể:

Quản lý user
Quản lý career role
Quản lý skill
Quản lý role-skill requirement
Quản lý learning resource
Quản lý subscription plan
Quản lý payment transaction
Quản lý mentor/counselor
Xem dashboard hệ thống
Quản lý prompt template AI
Quản lý dữ liệu job trend

6. Công nghệ sử dụng

Vì project hiện tại đang tách riêng Frontend và Backend, hệ thống sẽ đi theo kiến trúc React Vite + ASP.NET Core Web API thay vì Next.js full-stack.

6.1 Stack tổng thể

Frontend: React Vite
Language FE: JavaScript/TypeScript
UI: CSS custom hoặc TailwindCSS nếu mở rộng
Backend API: ASP.NET Core Web API (.NET 8)
Language BE: C#
Database: PostgreSQL
ORM: Entity Framework Core
Authentication: JWT, Google Login, Email OTP Verification
AI: Gemini API hoặc OpenAI API
GitHub Integration: GitHub REST API hoặc Octokit
Roadmap Visualization: React Flow
Chart: Recharts
PDF Export: Puppeteer, QuestPDF hoặc React PDF
Storage: Cloudinary, Firebase Storage hoặc Google Cloud Storage
Email: Gmail SMTP, SendGrid hoặc Resend
Payment: Stripe / PayOS / VNPay / MoMo
Deployment FE: Firebase Hosting
Deployment BE: Google Cloud Run
Version Control: GitHub

6.2 Công nghệ theo module

| Module | Công nghệ đề xuất |
| --- | --- |
| Giao diện web | React Vite |
| Styling | CSS custom / TailwindCSS nếu mở rộng |
| UI Component | Custom components hoặc shadcn/ui nếu chuyển TypeScript |
| Backend API | ASP.NET Core Web API (.NET 8) |
| Form handling | React controlled form, React Hook Form nếu mở rộng |
| Database | PostgreSQL |
| ORM | Entity Framework Core |
| Auth | JWT, Google Login, Email OTP Verification |
| AI Chat | Gemini API hoặc OpenAI API |
| GitHub Sync | GitHub REST API / Octokit |
| Roadmap Tree | React Flow |
| Chart | Recharts |
| PDF Report | Puppeteer / QuestPDF / React PDF |
| Upload file | Cloudinary / Firebase Storage / Google Cloud Storage |
| Payment | Stripe / PayOS / VNPay / MoMo |
| Deployment Frontend | Firebase Hosting |
| Deployment Backend | Google Cloud Run |
| Email | Gmail SMTP / SendGrid / Resend |
| Logging/Error Tracking | Cloud Logging / Sentry |

6.3 Lý do chọn React Vite + ASP.NET Core Web API

Dự án hiện tại phù hợp với kiến trúc tách Frontend và Backend vì:

Frontend React Vite nhẹ, dễ build và deploy lên Firebase Hosting
Backend ASP.NET Core mạnh cho REST API, authentication, background jobs và tích hợp database
Entity Framework Core hỗ trợ migration PostgreSQL rõ ràng
JWT phù hợp cho frontend SPA gọi API độc lập
Google Cloud Run phù hợp deploy backend container hóa
Dễ mở rộng module AI, GitHub, Payment và Admin sau MVP
Phù hợp với codebase hiện tại của dự án

6.4 Kiến trúc tổng thể

Client Browser
     |
     v
React Vite Frontend
     |
     |-- Pages / Components
     |-- Auth UI
     |-- Dashboard UI
     |-- Roadmap UI
     |
     v
ASP.NET Core Web API
     |
     |-- Controllers
     |-- Services
     |-- JWT Authentication
     |-- Email OTP
     |-- Business Logic
     |
     v
Entity Framework Core
     |
     v
PostgreSQL Database

External Services:
- Gemini/OpenAI API
- GitHub API
- Payment Gateway
- Firebase Hosting
- Google Cloud Run
- Email SMTP Provider

6.5 Cấu trúc thư mục đề xuất

SWP/
+-- SWP-FE/
|   +-- src/
|   |   +-- App.jsx
|   |   +-- main.jsx
|   |   +-- styles.css
|   |   +-- components/
|   |   +-- pages/
|   |   +-- services/
|   |   +-- utils/
|   +-- .env
|   +-- package.json
|   +-- vite.config.js
|
+-- SWP-BE/
    +-- Controllers/
    |   +-- AuthController.cs
    |   +-- ProfileController.cs
    |   +-- SkillsController.cs
    |   +-- CareerRolesController.cs
    |   +-- SkillGapController.cs
    |   +-- RoadmapsController.cs
    |   +-- MentorController.cs
    |   +-- GithubController.cs
    |   +-- PortfolioController.cs
    |   +-- PaymentsController.cs
    |   +-- AdminController.cs
    +-- Contracts/
    +-- Data/
    |   +-- AppDbContext.cs
    +-- Models/
    +-- Services/
    +-- Options/
    +-- Migrations/
    +-- appsettings.json
    +-- Program.cs

7. Luồng nghiệp vụ tổng quát

7.1 Luồng chính của sinh viên

Sinh viên đăng ký / đăng nhập
        ↓
Tạo Student Profile
        ↓
Nhập kỹ năng hiện tại
        ↓
Chọn Target Career Role
        ↓
Hệ thống phân tích Skill Gap
        ↓
Hệ thống tạo Dynamic Roadmap
        ↓
Sinh viên học theo roadmap
        ↓
Cập nhật tiến độ học
        ↓
Chat với AI Mentor
        ↓
Phân tích GitHub / Portfolio
        ↓
Xuất báo cáo hoặc chia sẻ portfolio
        ↓
Nâng cấp gói trả phí nếu cần tính năng cao cấp

7.2 Luồng tổng quát theo hệ thống

User Input
    ↓
Student Profile
    ↓
Skill Assessment
    ↓
Career Role Selection
    ↓
Skill Gap Analysis
    ↓
Roadmap Generation
    ↓
Progress Tracking
    ↓
AI Mentor Recommendation
    ↓
Portfolio Builder
    ↓
Payment / Subscription
    ↓
Premium Features

8. Luồng nghiệp vụ chi tiết

8.1 Luồng đăng ký và đăng nhập

Mục tiêu

Cho phép người dùng tạo tài khoản và truy cập hệ thống.

Actor

Guest
Student
Admin
Counselor
Mentor

Luồng chính

1. Người dùng truy cập trang đăng nhập.
2. Người dùng chọn đăng ký bằng email/password hoặc Google.
3. Hệ thống xác thực thông tin.
4. Hệ thống tạo tài khoản mới.
5. Hệ thống gán role mặc định là Student.
6. Người dùng được chuyển đến onboarding.

Ngoại lệ

| Tình huống | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Email đã tồn tại | Thông báo đăng nhập thay vì đăng ký |
| Sai mật khẩu | Hiển thị lỗi |
| OAuth thất bại | Cho phép thử lại |
| Tài khoản bị khóa | Liên hệ admin |

8.2 Luồng tạo Student Profile

Mục tiêu

Thu thập thông tin ban đầu để cá nhân hóa roadmap.

Dữ liệu nhập

Họ tên
Trường
Ngành học
Năm học
GPA nếu có
Mục tiêu nghề nghiệp ban đầu
Thời gian mong muốn đạt mục tiêu
GitHub username nếu có

Luồng chính

1. Sinh viên đăng nhập lần đầu.
2. Hệ thống chuyển đến trang onboarding/profile.
3. Sinh viên nhập thông tin cá nhân.
4. Hệ thống validate dữ liệu.
5. Hệ thống lưu vào StudentProfile.
6. Sinh viên chuyển sang bước nhập kỹ năng.

8.3 Luồng nhập kỹ năng hiện tại

Mục tiêu

Ghi nhận kỹ năng hiện tại của sinh viên.

Luồng chính

1. Sinh viên vào trang Skill Assessment.
2. Hệ thống hiển thị danh sách kỹ năng theo nhóm.
3. Sinh viên chọn kỹ năng đã biết.
4. Sinh viên chọn level cho từng kỹ năng.
5. Sinh viên có thể thêm evidence như GitHub repo hoặc chứng chỉ.
6. Hệ thống lưu vào UserSkill.

Nhóm kỹ năng

Programming Language
Frontend
Backend
Database
DevOps
Cloud
Mobile
Data
Testing
Soft Skills

Level kỹ năng

| Level | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Beginner | Biết cơ bản |
| Intermediate | Có thể làm project |
| Advanced | Có thể làm sản phẩm thực tế |
| Verified | Có project/chứng chỉ chứng minh |

8.4 Luồng chọn Career Role

Mục tiêu

Sinh viên chọn hướng nghề muốn theo đuổi.

Luồng chính

1. Sinh viên mở trang Career Paths.
2. Hệ thống hiển thị danh sách career roles.
3. Sinh viên xem mô tả từng role.
4. Sinh viên chọn một role chính.
5. Hệ thống lưu target role vào StudentProfile.
6. Hệ thống kích hoạt phân tích skill gap.

Danh sách role đề xuất

Backend Developer
Frontend Developer
Fullstack Developer
Mobile Developer
DevOps Engineer
Data Engineer
QA Automation Engineer
Cloud Engineer
AI Application Developer

8.5 Luồng phân tích Skill Gap

Mục tiêu

So sánh kỹ năng hiện tại với yêu cầu của career role.

Dữ liệu đầu vào

UserSkill
CareerRole
RoleSkillRequirement
LearningResource
JobTrend nếu có

Luồng chính

1. Sinh viên chọn target role.
2. Hệ thống lấy danh sách skill yêu cầu của role.
3. Hệ thống lấy danh sách skill hiện tại của sinh viên.
4. Hệ thống so sánh từng skill.
5. Hệ thống phân loại:
   - Matched
   - Weak
   - Missing
   - Not Verified
6. Hệ thống tính priority cho từng missing skill.
7. Hệ thống tạo SkillGapReport.
8. Dashboard hiển thị kết quả.

Kết quả đầu ra

Skill Match Score
Danh sách kỹ năng đã có
Danh sách kỹ năng còn yếu
Danh sách kỹ năng thiếu
Danh sách kỹ năng cần học gấp
Đề xuất roadmap

8.6 Luồng tạo Dynamic Roadmap

Mục tiêu

Tạo lộ trình học cá nhân hóa cho sinh viên.

Luồng chính

1. Hệ thống nhận kết quả skill gap.
2. Hệ thống lấy roadmap template theo career role.
3. Hệ thống loại bỏ hoặc giảm ưu tiên skill sinh viên đã có.
4. Hệ thống ưu tiên skill còn thiếu.
5. Hệ thống sắp xếp node theo prerequisite.
6. Hệ thống gắn learning resources.
7. Hệ thống tạo Roadmap và RoadmapNode.
8. Sinh viên xem roadmap trên giao diện React Flow.

Trạng thái Roadmap Node

| Trạng thái | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Not Started | Chưa học |
| In Progress | Đang học |
| Completed | Đã hoàn thành |
| Verified | Đã có minh chứng |
| Need Review | Cần ôn lại |

8.7 Luồng theo dõi tiến độ học

Mục tiêu

Sinh viên cập nhật quá trình học và hệ thống theo dõi progress.

Luồng chính

1. Sinh viên mở roadmap.
2. Sinh viên chọn một node.
3. Sinh viên xem mô tả, tài nguyên học, task gợi ý.
4. Sinh viên học và đánh dấu trạng thái.
5. Hệ thống cập nhật RoadmapProgress.
6. Hệ thống tính lại phần trăm hoàn thành.
7. Hệ thống đề xuất node tiếp theo.

8.8 Luồng AI Mentor Chat

Mục tiêu

AI tư vấn nghề nghiệp dựa trên dữ liệu cá nhân của sinh viên.

Luồng chính

1. Sinh viên vào trang AI Mentor.
2. Sinh viên nhập câu hỏi.
3. Hệ thống lấy context:
   - Profile
   - Current skills
   - Target role
   - Skill gap
   - Roadmap progress
   - GitHub repos
4. Hệ thống gửi prompt đến AI API.
5. AI trả lời.
6. Hệ thống lưu MentorSession.
7. Sinh viên tiếp tục hỏi hoặc lưu lời khuyên.

Ví dụ câu hỏi

Em muốn trở thành Backend Developer trong 6 tháng thì nên học gì trước?
GitHub của em có đủ apply internship chưa?
Em nên chọn Backend hay DevOps?
Em cần làm project nào để portfolio mạnh hơn?

8.9 Luồng GitHub Analysis

Mục tiêu

Phân tích repository công khai của sinh viên để đánh giá portfolio.

Luồng chính MVP

1. Sinh viên nhập GitHub username.
2. Hệ thống gọi GitHub API.
3. Hệ thống lấy danh sách public repositories.
4. Hệ thống lấy README.md nếu có.
5. AI tóm tắt project objective, tech stack, features.
6. Hệ thống map repo với skill tương ứng.
7. Sinh viên chọn repo đưa vào portfolio.

Dữ liệu phân tích

Repo name
Description
Main language
README content
Topics
Last updated
Project URL
Tech stack
Portfolio readiness score

8.10 Luồng Portfolio Builder

Mục tiêu

Tạo portfolio chuyên nghiệp cho sinh viên.

Luồng chính

1. Sinh viên mở Portfolio Builder.
2. Hệ thống lấy profile, skill, GitHub repos.
3. Sinh viên chọn project muốn hiển thị.
4. Sinh viên chỉnh sửa mô tả cá nhân.
5. Sinh viên chỉnh sửa project summary.
6. Hệ thống tạo portfolio URL.
7. Sinh viên publish portfolio.
8. Người ngoài có thể xem portfolio public.

Portfolio gồm

Thông tin cá nhân
Target career role
Skills
Projects
GitHub links
Contact
AI-generated project summaries
Portfolio readiness score

9. Chức năng theo từng role

9.1 Guest

| Mã | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| G-01 | Xem landing page | Xem giới thiệu nền tảng |
| G-02 | Xem pricing | Xem các gói dịch vụ |
| G-03 | Đăng ký | Tạo tài khoản mới |
| G-04 | Đăng nhập | Truy cập hệ thống |
| G-05 | Xem portfolio public | Xem portfolio được chia sẻ |

9.2 Student

| Mã | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| S-01 | Quản lý hồ sơ cá nhân | Tạo và chỉnh sửa Student Profile |
| S-02 | Nhập kỹ năng | Chọn kỹ năng hiện tại |
| S-03 | Chọn career role | Chọn hướng nghề mục tiêu |
| S-04 | Xem skill gap | Xem kỹ năng thiếu so với role |
| S-05 | Tạo roadmap | Sinh lộ trình học cá nhân hóa |
| S-06 | Theo dõi roadmap | Cập nhật trạng thái học |
| S-07 | Chat AI Mentor | Hỏi đáp với AI career mentor |
| S-08 | Phân tích GitHub | Lấy repo và phân tích README |
| S-09 | Tạo portfolio | Tạo portfolio URL |
| S-10 | Xuất PDF report | Xuất báo cáo skill gap |
| S-11 | Thanh toán | Mua/nâng cấp gói dịch vụ |
| S-12 | Quản lý subscription | Xem trạng thái gói hiện tại |
| S-13 | Xem lịch sử thanh toán | Xem giao dịch đã thực hiện |
| S-14 | Hủy gói | Hủy subscription nếu có |

9.3 Academic Counselor

| Mã | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| C-01 | Xem danh sách sinh viên | Xem sinh viên được phân quyền |
| C-02 | Xem hồ sơ sinh viên | Xem profile học tập |
| C-03 | Xem career goal | Xem định hướng nghề nghiệp |
| C-04 | Xem skill gap | Xem điểm mạnh/yếu kỹ năng |
| C-05 | Xem roadmap progress | Theo dõi tiến độ học |
| C-06 | Gửi feedback | Đưa nhận xét học tập |
| C-07 | Đề xuất môn học | Gợi ý môn học hoặc project |
| C-08 | Xem báo cáo tổng quan | Dashboard theo lớp/nhóm |

9.4 Industry Mentor

| Mã | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| M-01 | Xem portfolio được chia sẻ | Xem portfolio sinh viên |
| M-02 | Đánh giá project | Feedback từng project |
| M-03 | Gợi ý cải thiện README | Gợi ý chỉnh GitHub |
| M-04 | Đề xuất project mới | Gợi ý project thực tế |
| M-05 | Review skill evidence | Xác nhận kỹ năng nếu có bằng chứng |
| M-06 | Gửi mentor feedback | Gửi nhận xét cho sinh viên |

9.5 Admin

| Mã | Chức năng | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| A-01 | Quản lý user | Xem, khóa, phân quyền user |
| A-02 | Quản lý career role | CRUD career roles |
| A-03 | Quản lý skill | CRUD skill dictionary |
| A-04 | Quản lý role-skill matrix | Gán skill cho từng role |
| A-05 | Quản lý learning resource | CRUD tài nguyên học |
| A-06 | Quản lý AI prompt | Cấu hình prompt template |
| A-07 | Quản lý subscription plan | Tạo/sửa gói thanh toán |
| A-08 | Quản lý giao dịch | Xem payment transaction |
| A-09 | Quản lý coupon | Tạo mã giảm giá |
| A-10 | Quản lý mentor/counselor | Duyệt và phân quyền |
| A-11 | Xem dashboard hệ thống | Theo dõi user, doanh thu, usage |
| A-12 | Quản lý báo cáo | Xem report hệ thống |
| A-13 | Xử lý refund thủ công | Cập nhật trạng thái hoàn tiền nếu cần |

10. Module thanh toán

10.1 Mục tiêu module thanh toán

Module thanh toán cho phép hệ thống thương mại hóa các tính năng nâng cao.

Các mục tiêu chính:

Cho phép sinh viên nâng cấp tài khoản
Quản lý các gói Free/Premium
Mở khóa tính năng trả phí
Lưu lịch sử giao dịch
Xử lý webhook từ cổng thanh toán
Quản lý trạng thái subscription
Hỗ trợ coupon/discount
Hỗ trợ hủy gói hoặc hoàn tiền nếu cần

10.2 Các loại gói dịch vụ đề xuất

Free Plan

Dành cho sinh viên dùng thử.

Tạo profile
Nhập kỹ năng
Chọn 1 career role
Xem skill gap cơ bản
Tạo roadmap cơ bản
Giới hạn số câu hỏi AI mỗi ngày
Tạo portfolio cơ bản

Premium Plan

Dành cho sinh viên muốn dùng đầy đủ tính năng.

Không giới hạn AI Mentor hoặc giới hạn cao hơn
Tạo nhiều roadmap cho nhiều career role
Xuất PDF report
Phân tích GitHub nâng cao
Gợi ý project cá nhân hóa
Portfolio custom URL
Xem portfolio readiness score
Nhận đề xuất học tập nâng cao

Mentor Review Plan

Dành cho sinh viên muốn được người thật đánh giá.

Mentor review portfolio
Mentor feedback project
Mentor góp ý roadmap
Mentor đánh giá GitHub

Institution Plan

Dành cho trường/khoa.

Counselor dashboard
Quản lý danh sách sinh viên
Xem báo cáo theo lớp
Theo dõi career readiness
Quản lý counselor account

10.3 Bảng phân quyền theo gói

| Tính năng | Free | Premium | Mentor Review | Institution |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tạo profile | Có | Có | Có | Có |
| Skill input | Có | Có | Có | Có |
| Skill gap cơ bản | Có | Có | Có | Có |
| Skill gap nâng cao | Không | Có | Có | Có |
| Roadmap cơ bản | Có | Có | Có | Có |
| Nhiều roadmap | Không | Có | Có | Có |
| AI Mentor | Giới hạn | Nhiều hơn | Nhiều hơn | Theo gói |
| GitHub analysis | Cơ bản | Nâng cao | Nâng cao | Có |
| Portfolio builder | Cơ bản | Nâng cao | Nâng cao | Có |
| PDF report | Không | Có | Có | Có |
| Mentor feedback | Không | Không | Có | Tùy gói |
| Counselor dashboard | Không | Không | Không | Có |

10.4 Luồng thanh toán nâng cấp Premium

1. Student vào trang Pricing.
2. Student chọn gói Premium.
3. Hệ thống tạo payment session.
4. Student được chuyển đến cổng thanh toán.
5. Student hoàn tất thanh toán.
6. Payment Gateway gửi webhook về hệ thống.
7. Hệ thống xác thực webhook.
8. Hệ thống tạo PaymentTransaction.
9. Hệ thống cập nhật Subscription thành Active.
10. Student được mở khóa tính năng Premium.

10.5 Luồng thanh toán thất bại

1. Student chọn gói và bắt đầu thanh toán.
2. Thanh toán thất bại hoặc bị hủy.
3. Payment Gateway chuyển về trang payment/cancel.
4. Hệ thống lưu trạng thái Failed hoặc Cancelled.
5. Student vẫn ở gói hiện tại.
6. Hệ thống hiển thị nút thử lại.

10.6 Luồng gia hạn subscription

1. Đến kỳ gia hạn.
2. Payment Gateway thực hiện charge tự động nếu dùng recurring payment.
3. Webhook gửi kết quả về hệ thống.
4. Nếu thành công:
   - Subscription tiếp tục Active.
   - Tạo invoice/payment transaction mới.
5. Nếu thất bại:
   - Subscription chuyển Past Due.
   - Hệ thống gửi thông báo.
   - Sau một khoảng thời gian, chuyển sang Expired nếu không thanh toán.

10.7 Luồng hủy gói

1. Student vào Billing.
2. Student chọn Cancel Subscription.
3. Hệ thống xác nhận lại.
4. Student xác nhận hủy.
5. Hệ thống gọi Payment Gateway để hủy subscription.
6. Subscription chuyển sang Cancelled hoặc Cancel At Period End.
7. Student vẫn dùng tính năng Premium đến hết chu kỳ nếu chính sách cho phép.

10.8 Luồng hoàn tiền

1. Student gửi yêu cầu hoàn tiền.
2. Admin xem chi tiết giao dịch.
3. Admin kiểm tra chính sách hoàn tiền.
4. Admin duyệt hoặc từ chối.
5. Nếu duyệt, hệ thống gọi Payment Gateway refund API.
6. Hệ thống cập nhật PaymentTransaction thành Refunded.
7. Subscription được cập nhật lại nếu cần.

10.9 Trạng thái subscription

| Trạng thái | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Free | Người dùng chưa trả phí |
| Pending | Đang chờ thanh toán |
| Active | Gói trả phí đang hoạt động |
| Past Due | Thanh toán gia hạn thất bại |
| Cancelled | Đã hủy gói |
| Expired | Gói đã hết hạn |
| Refunded | Đã hoàn tiền |

10.10 Trạng thái giao dịch

| Trạng thái | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Created | Đã tạo phiên thanh toán |
| Pending | Đang chờ xử lý |
| Succeeded | Thanh toán thành công |
| Failed | Thanh toán thất bại |
| Cancelled | Người dùng hủy |
| Refunded | Đã hoàn tiền |

10.11 Business rule cho thanh toán

Chỉ user đã đăng nhập mới được thanh toán.
Một user chỉ có một subscription active tại một thời điểm.
Premium feature chỉ mở khi subscription status = Active.
Webhook phải được xác thực trước khi cập nhật database.
Không tin trạng thái thanh toán từ frontend.
Mọi giao dịch phải được lưu vào PaymentTransaction.
Khi subscription hết hạn, hệ thống tự động khóa tính năng Premium.
Nếu refund thành công, quyền Premium có thể bị thu hồi tùy chính sách.

11. Các chức năng Premium nên khóa bằng thanh toán

Các chức năng nên đưa vào gói trả phí:

AI Mentor không giới hạn hoặc giới hạn cao
Xuất PDF report
Phân tích GitHub nâng cao
Tạo nhiều roadmap
So sánh nhiều career role
Portfolio custom theme
Portfolio custom URL
Mentor review
Skill readiness score nâng cao
Market Pulse nâng cao

Ví dụ kiểm tra quyền:

Nếu user.subscription = Free:
    Chỉ được hỏi AI 5 lần/ngày
    Chỉ được tạo 1 roadmap
    Không được export PDF

Nếu user.subscription = Premium:
    Được hỏi AI nhiều hơn
    Được tạo nhiều roadmap
    Được export PDF
    Được phân tích GitHub nâng cao

12. Đề xuất database

12.1 Các bảng chính

User
StudentProfile
Skill
UserSkill
CareerRole
RoleSkillRequirement
SkillGapReport
SkillGapReportItem
Roadmap
RoadmapNode
LearningResource
MentorSession
GithubRepository
GithubRepositorySkill
Portfolio
PortfolioProject
SubscriptionPlan
Subscription
PaymentTransaction
PaymentWebhookEvent
Invoice
Coupon
MentorFeedback
CounselorFeedback

12.2 Mô tả bảng chính

User

Lưu thông tin tài khoản.

id
username
email
fullName
avatarUrl
googleSubject
passwordHash
isEmailVerified
emailVerificationOtpHash
emailVerificationOtpExpiresAt
emailVerifiedAt
role
isActive
createdAt
updatedAt

StudentProfile

Lưu hồ sơ sinh viên.

id
userId
school
major
year
gpa
targetRoleId
githubUsername
careerGoal
preferredLearningHoursPerWeek
createdAt
updatedAt

Skill

Lưu danh mục kỹ năng.

id
name
category
description
isActive
createdAt
updatedAt

UserSkill

Lưu kỹ năng của sinh viên.

id
userId
skillId
level
evidenceUrl
evidenceType
isVerified
verifiedByUserId
verifiedAt
createdAt
updatedAt

CareerRole

Lưu danh sách vị trí nghề nghiệp.

id
name
description
level
isActive
createdAt
updatedAt

RoleSkillRequirement

Lưu yêu cầu kỹ năng của từng role.

id
careerRoleId
skillId
requiredLevel
priority
weight
createdAt
updatedAt

Roadmap

Lưu roadmap của sinh viên.

id
userId
careerRoleId
skillGapReportId
title
description
status
progress
createdAt
updatedAt

RoadmapNode

Lưu từng node trong roadmap.

id
roadmapId
skillId
learningResourceId
title
description
nodeType
status
orderIndex
estimatedHours
priority
createdAt
updatedAt

MentorSession

Lưu lịch sử chat AI.

id
userId
question
answer
contextJson
model
tokensUsed
createdAt

GithubRepository

Lưu repo GitHub.

id
userId
repoName
repoUrl
description
mainLanguage
readmeContent
aiSummary
techStackJson
qualityScore
lastSyncedAt
createdAt
updatedAt

Portfolio

Lưu portfolio của sinh viên.

id
userId
slug
title
bio
theme
isPublished
publishedAt
createdAt
updatedAt

SubscriptionPlan

Lưu gói dịch vụ.

id
name
description
price
currency
billingCycle
featuresJson
isActive
createdAt
updatedAt

Subscription

Lưu gói hiện tại của user.

id
userId
planId
status
startedAt
expiredAt
cancelledAt
provider
providerSubscriptionId
createdAt
updatedAt

PaymentTransaction

Lưu giao dịch thanh toán.

id
userId
subscriptionId
planId
amount
currency
status
provider
providerTransactionId
checkoutUrl
paidAt
createdAt
updatedAt

Coupon

Lưu mã giảm giá.

id
code
discountType
discountValue
maxUsage
usedCount
expiredAt
isActive
createdAt
updatedAt

GithubRepositorySkill

Lưu mapping giữa repository GitHub và kỹ năng mà repository chứng minh.

id
githubRepositoryId
skillId
confidenceScore
evidenceText
createdAt

PortfolioProject

Lưu project được đưa vào portfolio, có thể liên kết với GitHub repo.

id
portfolioId
githubRepositoryId
title
description
techStackJson
demoUrl
sourceUrl
orderIndex
createdAt
updatedAt

LearningResource

Lưu tài nguyên học tập gợi ý cho từng skill hoặc roadmap node.

id
skillId
title
url
resourceType
difficulty
estimatedHours
isActive
createdAt
updatedAt

SkillGapReportItem

Lưu chi tiết từng skill trong một báo cáo skill gap.

id
skillGapReportId
skillId
currentLevel
requiredLevel
status
priority
recommendation
createdAt

PaymentWebhookEvent

Lưu webhook event từ cổng thanh toán để chống xử lý trùng lặp.

id
provider
eventId
eventType
payloadJson
processedAt
createdAt

12.3 Quan hệ chính

User 1-1 StudentProfile
User 1-n UserSkill
CareerRole 1-n RoleSkillRequirement
Skill 1-n RoleSkillRequirement
Skill 1-n UserSkill
User 1-n SkillGapReport
SkillGapReport 1-n SkillGapReportItem
User 1-n Roadmap
Roadmap 1-n RoadmapNode
LearningResource có thể gắn với Skill hoặc RoadmapNode
User 1-n MentorSession
User 1-n GithubRepository
GithubRepository n-n Skill thông qua GithubRepositorySkill
User 1-1 hoặc 1-n Portfolio
Portfolio 1-n PortfolioProject
User 1-n Subscription
SubscriptionPlan 1-n Subscription
PaymentTransaction nên liên kết User, Subscription và Plan
PaymentWebhookEvent lưu webhook để tránh xử lý trùng lặp

12.4 Enum và trạng thái chuẩn

UserRole: Student, Admin, Counselor, Mentor
SkillLevel: Beginner, Intermediate, Advanced, Verified
SkillGapStatus: Matched, Weak, Missing, NotVerified
RoadmapStatus: Draft, Active, Completed, Archived
RoadmapNodeStatus: NotStarted, InProgress, Completed, Verified, NeedReview
SubscriptionStatus: Free, Pending, Active, PastDue, Cancelled, Expired, Refunded
PaymentStatus: Created, Pending, Succeeded, Failed, Cancelled, Refunded
BillingCycle: Monthly, Yearly, OneTime
PaymentProvider: Stripe, PayOS, VNPay, MoMo

12.5 Ghi chú triển khai theo ASP.NET Core

Không cần bảng Account và Session nếu hệ thống dùng JWT tự quản lý. Nếu sau này cần refresh token hoặc login nhiều thiết bị, có thể thêm RefreshToken hoặc UserSession. Các field JSON như featuresJson, contextJson, techStackJson nên dùng kiểu jsonb trong PostgreSQL nếu cần query sâu.

13. API endpoint đề xuất

13.1 Auth

POST /api/auth/register
POST /api/auth/verify-email
POST /api/auth/login
POST /api/auth/google
POST /api/auth/logout
GET  /api/auth/me

13.2 Student Profile

GET    /api/profile
POST   /api/profile
PUT    /api/profile

13.3 Skill

GET    /api/skills
POST   /api/user-skills
PUT    /api/user-skills/:id
DELETE /api/user-skills/:id

13.4 Career Role

GET /api/career-roles
GET /api/career-roles/:id
POST /api/career-roles/select

13.5 Skill Gap

POST /api/skill-gap/analyze
GET  /api/skill-gap/latest
GET  /api/skill-gap/:id

13.6 Roadmap

POST /api/roadmap/generate
GET  /api/roadmap
GET  /api/roadmap/:id
PUT  /api/roadmap-node/:id/status

13.7 AI Mentor

POST /api/mentor/chat
GET  /api/mentor/sessions
GET  /api/mentor/sessions/:id

13.8 GitHub

POST /api/github/sync
GET  /api/github/repositories
POST /api/github/analyze-readme

13.9 Portfolio

GET  /api/portfolio/me
POST /api/portfolio
PUT  /api/portfolio
GET  /api/portfolio/:slug
POST /api/portfolio/publish

13.10 Payment

GET  /api/payment/plans
POST /api/payment/checkout
POST /api/payment/webhook
GET  /api/payment/history
POST /api/payment/cancel-subscription
POST /api/payment/refund

13.11 Admin

GET    /api/admin/users
PUT    /api/admin/users/:id/role
GET    /api/admin/payments
GET    /api/admin/subscriptions
POST   /api/admin/skills
PUT    /api/admin/skills/:id
DELETE /api/admin/skills/:id
POST   /api/admin/career-roles
PUT    /api/admin/career-roles/:id
DELETE /api/admin/career-roles/:id

14. Màn hình hệ thống

14.1 Màn hình cho Guest

Landing Page
Pricing Page
Login Page
Register Page
Public Portfolio Page

14.2 Màn hình cho Student

Dashboard
Onboarding Profile
Skill Assessment
Career Path Selection
Skill Gap Report
Roadmap
AI Mentor Chat
GitHub Analysis
Portfolio Builder
Portfolio Preview
Pricing
Billing
Payment Success
Payment Cancel

14.3 Màn hình cho Counselor

Counselor Dashboard
Student List
Student Detail
Skill Gap View
Roadmap Progress View
Feedback Form

14.4 Màn hình cho Mentor

Mentor Dashboard
Portfolio Review Page
Project Feedback Page
Student Feedback History

14.5 Màn hình cho Admin

Admin Dashboard
User Management
Skill Management
Career Role Management
Learning Resource Management
Subscription Plan Management
Payment Transaction Management
Coupon Management
System Settings
AI Prompt Management

15. Non-functional Requirements

15.1 Bảo mật

Mật khẩu phải được hash
API cần kiểm tra session/token
Phân quyền rõ theo role
Webhook thanh toán phải xác thực chữ ký
Không lưu thông tin thẻ thanh toán trong hệ thống
File upload cần giới hạn loại file và kích thước
Dữ liệu cá nhân cần được bảo vệ

15.2 Hiệu năng

Dashboard tải dưới 3 giây
Chat AI phản hồi trong thời gian chấp nhận được
Roadmap render mượt với số lượng node vừa phải
API phân tích skill gap nên phản hồi nhanh
Query database cần index các trường quan trọng

15.3 Khả năng mở rộng

Có thể thêm career role mới
Có thể thêm skill mới
Có thể thêm payment provider mới
Có thể thêm AI provider mới
Có thể mở rộng sang trường đại học/institution plan

15.4 Tính ổn định

Có logging lỗi
Có validate input bằng Zod
Có xử lý lỗi API bên ngoài
Có retry hoặc fallback cho AI API
Có kiểm tra webhook trùng lặp

16. Business Rules quan trọng

16.1 Skill Gap

Một skill được xem là matched nếu level hiện tại >= required level.
Một skill được xem là weak nếu có skill nhưng level thấp hơn yêu cầu.
Một skill được xem là missing nếu user chưa có skill đó.
Skill có priority cao phải được đưa vào roadmap sớm hơn.

16.2 Roadmap

Roadmap phải dựa trên target role.
Mỗi roadmap node nên gắn với một skill.
Mỗi skill node nên có ít nhất 1-2 learning resources.
Sinh viên có thể cập nhật trạng thái node.
Progress được tính theo số node đã hoàn thành có trọng số.

16.3 AI Mentor

AI chỉ đưa khuyến nghị, không thay thế quyết định của sinh viên.
AI phải dựa trên dữ liệu profile, skill, roadmap nếu có.
Nếu dữ liệu thiếu, AI cần nói rõ hoặc hỏi thêm.
Chat history phải được lưu để người dùng xem lại.
Free user bị giới hạn số lượt chat.
Premium user có hạn mức cao hơn.

16.4 Portfolio

Sinh viên có quyền chọn repo nào hiển thị.
AI summary phải cho phép chỉnh sửa.
Portfolio public chỉ hiển thị khi user publish.
Portfolio slug phải là duy nhất.

16.5 Payment

Không mở khóa Premium nếu chưa nhận webhook thanh toán thành công.
Không tin dữ liệu thanh toán gửi từ frontend.
Một webhook chỉ được xử lý một lần.
Giao dịch thành công phải tạo PaymentTransaction.
Subscription active mới được dùng premium feature.

17. Quy trình triển khai MVP

Giai đoạn 1: Setup nền tảng

Tạo Next.js project
Cài TailwindCSS + shadcn/ui
Cài Prisma
Kết nối PostgreSQL
Tạo schema database
Setup Auth

Giai đoạn 2: Core Student Flow

Student Profile
Skill Input
Career Role Selection
Skill Gap Analysis
Roadmap Generation
Roadmap Progress

Giai đoạn 3: AI Mentor

Tích hợp Gemini/OpenAI API
Tạo prompt template
Lấy context user
Lưu MentorSession
Giới hạn lượt chat theo plan

Giai đoạn 4: GitHub + Portfolio

Nhập GitHub username
Lấy public repo
Phân tích README
Tạo Portfolio Builder
Publish portfolio URL

Giai đoạn 5: Payment

Tạo pricing page
Tạo subscription plan
Tạo checkout API
Tích hợp payment gateway
Xử lý webhook
Mở khóa premium feature
Tạo billing page

Giai đoạn 6: Admin

Quản lý skill
Quản lý career role
Quản lý learning resource
Quản lý user
Quản lý payment

18. Kết luận

Dự án này phù hợp triển khai bằng kiến trúc tách Frontend và Backend: React Vite cho giao diện, ASP.NET Core Web API cho nghiệp vụ, Entity Framework Core cho database và PostgreSQL làm hệ quản trị dữ liệu chính.

Stack phù hợp nhất:

React Vite
ASP.NET Core Web API (.NET 8)
Entity Framework Core + PostgreSQL
JWT + Google Login + Email OTP
Gemini/OpenAI API
React Flow
Recharts
GitHub API
PDF Export
Payment Gateway
Firebase Hosting + Google Cloud Run

Luồng nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống là:

Tạo hồ sơ sinh viên
    ↓
Nhập kỹ năng
    ↓
Chọn career role
    ↓
Phân tích skill gap
    ↓
Tạo roadmap
    ↓
Theo dõi tiến độ
    ↓
AI mentor tư vấn
    ↓
Phân tích GitHub
    ↓
Tạo portfolio
    ↓
Thanh toán để mở khóa tính năng nâng cao